**Информация о результатах контрольного мероприятия:**

**«Аудит эффективности использования средств, направленных из районного бюджета на реализацию муниципальной программы Матвеево-Курганского района «Развитие транспортной системы» оценка достижения целей, задач, показателей, предусмотренных документами стратегического планирования Матвеево-Курганского района». (Акт от 01.09.2023 №7).**

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Матвеево-Курганского района на 2023 год (подпункт 1.6.), утвержденным приказом председателя Контрольно-счетной палаты Матвеево-Курганского района от 29.12.2022 года № 41, распоряжением председателя Контрольно–счетной палаты Матвеево–Курганского района от 04.08.2023 №67 с 07.08.2023 по 01.09.2023 проведено контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования средств, направленных из районного бюджета на реализацию муниципальной программы Матвеево-Курганского района «Развитие транспортной системы» оценка достижения целей, задач, показателей, предусмотренных документами стратегического планирования Матвеево-Курганского района».

Объем проверенных средств составил 169 310,4 тыс. рублей.

**По результатам контрольного мероприятия установлено.**

1. Ответственным исполнителем Программы не обеспечено соблюдение положений пункта 5.4. Постановления Администрации Матвеево–Курганского района от 04.09.2018 № 1301 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево–Курганского района» (далее-Постановление №1301). В нарушение пункта 5.4. Порядка разработки муниципальных программ ответственным исполнителем Программы в 2022 году не вносились изменения в план реализации Программы.

2. Показатель степени реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов сельских поселений в отчете об исполнении Программы за 2022 год, утвержденному постановлением Администрации Матвеево-Курганского района «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского района «Развитие транспортной системы» от 20.03.2023 № 319 (далее - Отчет за 2022 год) рассчитан с нарушением пунктов 6.1. и 6.2 Приложения №2 Постановления № 1301.

3. В ходе анализа данных Отчета за 2022 год установлены многочисленные разночтения между сведениями текстовой части Отчета за 2022 год и идентичными значениями в табличных формах приложений к Отчету за 2022 год.

4. В нарушение пункта 5.7 ответственными отделами Администрации не обеспечен контроль за соблюдением положений Постановления № 1301 на этапе подготовки ответственным исполнителем Программы проекта постановления Администрации Матвеево-Курганского района об исполнении годового Отчета за 2022 год.

5. Информация, указанная в разделе № 5 Отчета за 2022 год в части плановых значений показателей, не соответствует плановым значениям показателей, установленным в Приложении № 1 «Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения» Программы.

6. Проверкой достоверности сведений о достижении значений показателей Программы, указанных в Приложении № 3 Отчета за 2022 год, установлено. В таблице Приложения № 3 в графе 5, строкам 2, 7, 8, 10 отражены первоначальные утвержденные плановые показатели без учета изменений, внесенных в плановые значения показателей Постановлением № 661.

7. Для расчета степени достижения 4 (четырех) целевых показателей (1,1.3,1.4,2.1) использованы первоначально утвержденные плановые значения показателей без учета изменений, внесенных в плановые значения показателей Постановлением № 661.

В адрес главы Администрации Матвеево-Курганского района направлено Представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем.